**MINUTA REUNION**

Fecha: 17/10/2023

|  |  |
| --- | --- |
| **ACUERDOS** | **COMENTARIOS** |
| Modificación de las claves de productos | Se hará en base al catálogo utilizado en la coordinación de abastos con la identificación de clave, descripción y tipo (Medicamento, equipo, material de curación) |
| Catalogo de proveedores con datos | Clave, RFC, razón social, domicilio y cuenta contable. |
| Catálogos de CLUES con datos de identificación | Clave de Centro de Trabajo, Descripción y Tipo de CLUES. |
| Detalle de Entradas agregar Fuente de Financiamiento | Con la finalidad de ligar los productos a su fuente de origen. |
| Tipo de entrada: Compra, Especie y Otros. |  |
| Diseño de formato de Entradas | Se genera al registrar cada entrada en PDF, Excel. |
| Definir campos para la elaboración de Requisición | La coordinación de abastos solicitara los campos indispensables para el funcionamiento del sistema. |
| Catálogo de Programas | Incluir el catálogo de programas, en caso de necesitar reportes de consumos |
| Visualizar la ventana de requisición antes de validar |  |
| Diseño de formato de Salidas | Se genera al registrar cada salida en PDF, Excel. |
| Reportes de Entradas y Salidas por Fuente de Financiamiento |  |
| Formato de Layout para póliza contable | Se realizará una póliza contable por cada movimiento de entrada o salida. |
| Partidas Contables Federales con descripción |  |
| Reportes con las Fuentes de Financiamiento | FF – Proveedor, FF- Entrada, FF- Salidas, FF-Partida-Articulo. |
| Mapa de posiciones físicas del almacén | Anaqueles, niveles, tarima, etc. |
| Catálogo de Almacenes físicos y virtuales | Para realizar la carga real al sistema y partir de esa información. |

**COMPROMISOS:**

|  |  |
| --- | --- |
| Enviar Catálogos | 18/10/2023 |
| Enviar Diseño de Formatos de Entradas y Salidas | 18/10/2023 |
| Enviar Catálogo de Programas | 18/10/2023 |
| Layout de Póliza Contable | 18/10/2023 |
| Mapa de Posiciones Físicas del Almacén | 20/10/2023 |
| Catálogo de Almacenes físicos y virtuales | 20/10/2023 |